## Slide 1
ColdChain Guardian
基于大语言模型的冷链仓储安全管理系统
毕 业 设 计 中 期 检 查
姓 名：
学 号：
指导教师：
日 期： 2026年4月

## Slide 2
中 期 检 查 目 录
1. 项目概述
2. 已完成工作
3. 后端系统实现
4. 前端Web端实现
5. AI大语言模型集成
6. 微信小程序开发进展
7. 未完成工作
8. 后续工作计划
9. 中期总结

## Slide 3
1. 项目概述
🎯 项目背景
• 冷链物流是食品安全重要保障
• 温湿度异常导致大量损耗
• 传统人工巡检效率低滞后性强
• 海量IoT数据需要智能化分析
• 毕业设计题目要求结合AI
💡 研究目标
• 构建完整冷链环境监测体系
• 建立智能预警机制
• 实现告警→工单闭环管理
• 集成大语言模型提供智能分析
• 完成Web端+小程序双端开发
🏗️ 系统架构
物联网采集层 → 温湿度传感器 → MQTT协议
后端服务层 → Spring Boot + MyBatis-Plus + MySQL + Redis
前端应用层 → Vue 3 Web管理端 + 微信小程序员工端
智能分析层 → Spring AI + 通义千问大语言模型

## Slide 4
2. 已完成工作
✅ 项目基础架构
✓ 多模块Maven项目结构搭建
✓ 数据库设计与初始化脚本
✓ Spring Boot框架配置
✓ Spring Security + JWT认证
✅ 后端业务功能
✓ 用户认证与权限管理
✓ 库区树形结构管理
✓ 传感器设备管理
✓ 温湿度数据采集存储
✅ 核心业务模块
✓ 智能告警系统（四级分析）
✓ 工单闭环管理
✓ 仪表盘KPI统计
✓ RESTful API完整实现
✅ 前端Web管理端
✓ Vue 3 + Element Plus框架
✓ 所有功能页面开发完成
✓ ECharts数据可视化
✓ Pinia状态管理
✅ AI大语言模型
✓ Spring AI框架集成
✓ 通义千问接入完成
✓ 流式对话SSE实现
✓ 轻量级RAG上下文注入
✅ 微信小程序
✓ 基本框架搭建完成
✓ 微信登录绑定完成
✓ 主要页面结构完成
✓ API对接基本完成

## Slide 5
3. 后端系统实现
controller层
所有核心模块API都已完成
• AuthController - 用户认证
• AreaController - 库区管理
• DeviceController - 设备管理
• AlertController - 告警管理
• WorkOrderController - 工单管理
• AIAssistantController - AI助手
service层
完整业务逻辑实现
• 实现所有核心业务算法
• 告警四维分析算法
• 事务保证数据一致性
• 异常处理统一规范
• 接口权限控制
数据访问层
MyBatis-Plus集成完成
• Entity实体映射
• Mapper接口定义
• Repository封装
• 合理建立索引
• 外键约束保证完整性
🔍 核心算法：智能告警四维分析
• 趋势分析：基于时间序列统计告警数量，识别异常波动
• 重复告警：按设备类型统计高频告警，定位系统性问题
• 设备健康度：基于告警级别和频次计算综合评分
• 根因分析：基于时间窗口聚类关联告警，快速定位问题源头

## Slide 6
4. 前端Web管理端实现
📄 已完成页面（左侧）
✓ Dashboard.vue
↳ 仪表盘KPI总览 + 数据可视化
✓ LoginPage.vue
↳ 用户登录界面
✓ DeviceManagementView.vue
↳ 设备管理CRUD + 阈值配置
✓ WarehouseAreaView.vue
↳ 库区树形结构管理
✓ MonitorView.vue
↳ 实时监控 + ECharts曲线
📄 已完成页面（右侧）
✓ AlertCenterView.vue
↳ 告警中心 + 智能分析
✓ WorkOrderCenterView.vue
↳ 工单中心 + 状态流转
✓ AIAssistantView.vue
↳ AI助手流式对话界面
✓ EmployeeManagement.vue
↳ 员工列表管理
✓ ProfileView.vue
↳ 个人信息修改

## Slide 7
5. AI大语言模型集成
🏗️ 集成架构
前端 → SSE流式请求 → AIAssistantController → AIAssistantService → Spring AI → 通义千问API
↓
会话历史 + 设备/告警业务上下文注入 → 大语言模型 → 流式token输出 → 前端打字机效果
🌊 流式输出(SSE)
Server-Sent Events + Flux<String>
实现打字机效果，提升用户体验
🔍 轻量级RAG
附件上下文动态注入
自动查询业务数据
丰富大模型回答内容
💾 会话记忆管理
会话+消息分离存储
历史对话持久化
支持多会话切换
✅ 已解决的集成问题
1. Spring AI版本依赖冲突 → 使用稳定里程碑版本，通过BOM统一管理依赖
2. SSE流式输出403错误 → SecurityConfig配置DispatcherType.ASYNC.permitAll绕过认证
3. API兼容性问题 → 适配Spring AI 1.0.0-M1标准API，保证稳定运行

## Slide 8
6. 微信小程序开发进展
✅ 已完成工作
✓ 项目框架搭建完成，app.js/app.json/app.wxss配置完成
✓ 微信授权登录功能完成，用户账号绑定完成
✓ 工作台页面开发完成 → 数据概览、待办统计、快捷入口
✓ 告警列表页面开发完成 → 下拉刷新、上拉加载、处理操作
✓ 工单列表页面开发完成 → 查看我的工单、状态筛选
✓ 工单详情页面开发完成 → 详情展示、处理流程时间轴
✓ 个人中心页面开发完成 → 个人信息展示、账号解绑
⚙️ 未完成工作（需要后续完善）
• 扫码功能需要进一步调试
• 语音报修功能还未实现
• 真机测试和UI细节优化待完成
• 消息推送功能待配置

## Slide 9
7. 未完成工作
📱 微信小程序
1. 扫码报修功能调试
2. 语音报修功能实现
3. UI交互细节优化
4. 真机测试和Bug修复
🧪 测试
1. 单元测试用例编写
2. 集成测试覆盖核心API
3. 功能完整性测试
4. 性能测试和优化
📄 文档
1. 毕业论文撰写
2. 答辩PPT准备
3. 使用说明书完善
4. 部署文档整理
✨ 优化
1. 数据库查询性能优化
2. 前端响应速度优化
3. 异常处理完善
4. AI提示词工程优化

## Slide 10
8. 后续工作计划
4.26 - 5.10
完成微信小程序
完成剩余功能开发
进行真机测试
修复已知问题
5.11 - 5.20
论文撰写
完成毕业论文撰写
修改完善内容
准备查重
5.21 - 5.25
测试优化
补充单元测试
进行系统测试
性能优化
5.26 - 5.30
答辩准备
修改论文
准备答辩PPT
最终检查
6月
答辩
毕业论文答辩
5.26 - 5.30
答辩准备
修改论文
准备答辩PPT
最终检查
📊 总体进度：约 75%
按原计划推进，预计能按时完成全部开发任务

## Slide 11
9. 中期总结
• 按照开题报告计划，已按期完成预定的中期开发任务
• 后端核心功能全部完成：用户认证、库区设备管理、告警分析、工单管理
• 前端Web管理端全部页面开发完成
• AI大语言模型集成成功，解决了Spring AI集成问题
• 微信小程序基本框架和主要页面完成，待细节完善
• 遇到的技术问题都已解决，项目整体进展顺利
• 剩余工作按计划在剩余时间内可以完成
🙏 请各位老师批评指正！